实训反思日志

姓名：刘烨 班级：信管1601 学号：11608020114

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 实训内容及反思内容 |
| 2019-6-30 | 今天是实训的第一天，老师给我们讲述了信息系统课程设计的大体内容，以及实训期间需要完成的所有任务。之后我们小组开始针对我们组的学分制学费管理系统结构化设计报告的内容，确定下我们的系统要完成哪些功能，以及需要舍弃哪些功能，同时开始撰写信息系统开发综合实训报告。 |
| 2019-7-1 | 今天是实训的的第二天，在确定好基于B/S 模式下，运用Java、JSP技术，采用的是MYSQL数据库和Eclipse实现我们整个系统的设计。有了之课程的基础，我们知道在安装这些软件时需要配置好多环境，于是我们在询问了相关专业同学后，在开始下载安装，减少出错。今日反思：在安装系统时不能一股脑的安装，要先去调查一下，这个软件在安装时有没有需要注意的事项、环境是否配置完成等等问题。 |
| 2019-7-2 | 今天是实训的第三天，在同学的帮助下，我们安装好了各个软件，与此同时新的难题出现了，我们不知道该如何下手了——尽管我们在java语言编程和网站设计开发课程上学习过如何设计一个网站并连接数据库，但是整体的从头至尾做一个系统，还是没有头绪，于是我找到当时上课的所有案例，开始调试运行。 |
| 2019-7-3 | 今天是实训的第四天，经过一天的努力，我们大概把整个系统的网站框架搭建起来，并且在浏览器中调试运行。并且开始分工，先从管理员的角度入手，进行整个网站的建设，我的任务是开发与设计管理员身份进入时的收费信息管理栏，包括收费信息的增删改功能，导出收费Excel表格；学生身份进入时的个人信息管理栏，包括密码修改等。 |
| 2019-7-4 | 今天是实训的第五天，在昨天分工的基础上，我们开始了数据库的设计，以及网页布局和相关功能的框架搭建，在设计界面时参考了网上很多其他系统的布局，最后确定了我们想要的一个效果。我在码代码的时候发现很多语句和接口自己已经忘记了，不得已又去找之前的课程ppt以及例子来重新学习，耽误了很多时间。好在最后完成了几个小的功能可以展示，html也配置完成。 |
| 2019-7-5 | 今天时实训的第六天，上午各小组都展示了目前各自的进度，同时也看到各个系统之间的优缺点，我们组随后也对自己的系统提出了一些修改意见，并且要加快进度了。今天又完成了缴费页面的设计开发，开发速度较前两天有了明显的提升，在程序报错时也不再那么慌张，开始一点一点步入正轨。 |
| 2019-7-6 | 今天我完成了管理员登陆后的收费信息管理的相关功能的设计，包括收费信息的增删改功能，导出收费Excel表格。在之前很多天的磨合之下，团队的工作也变得越来越默契，我们遇到问题已经可以很快的提出各种解决方案。在编写导出表格的代码时，我去查阅了很多的网站和论文，最终找到一种我可以理解的，并比较简单的方式。 |
| 2019-7-7 | 今天开始进行学生端界面的设计以及编写，我们先按照设计报告谈论了学生端的各个界面的外形、排版、功能等内容，再按照之前管理员端登陆的设计时的分工，按照每个人对于不同模块的熟悉程度进行分工，力争在最少的时间内完成学生端的设计编写。 |
| 2019-7-14 | 今天之前我们已经大体完成了学生端的界面设计工作，今天的组要任务就是把各自设计的学生端和管理员端的接口跳转连接起来，将孤立的两个部分联系到一起。 |
| 2019-7-15 | 今天是实训的最后一天，我们的工作也接近尾声，今天我们的任务就是将三个人分散的模块组合到一起，完善整个信息系统，并且调试所有要实现的功能，并优化界面，完成此次实训。 |